UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Centro de Ciencias Basicas

Departamento de Sistemas de Informacion  |  Ingenieria de Requerimientos

MINUTA DE VALIDACION DEL PROTOTIPO

Sistema de Gestion de Obras para PROTOCEM

Version 1.0  -  Sesion de validacion con cliente

Equipo de Desarrollo:

Roman Gonzalez Mata

Rodrigo Hernandez Hernandez

Alejandro Martinez Muniz

Isaac Alejandro Ruvalcaba Martinez

Cliente:

I.C. Carlos Eduardo Macias Chairez  -  PROTOCEM

Asesor academico:

M.C. Jesus Hector Ruiz Gallegos

Aguascalientes, Ags.  -  Mayo 2025

# 1. ENCABEZADO DE LA REUNION

| Tipo de reunion: | Validacion de prototipo con cliente |
| --- | --- |
| Fecha: | 17 de mayo de 2025 |
| Hora: | 11:00 - 12:30 |
| Lugar: | Oficinas PROTOCEM - J. Encarnacion Payen #515, Fracc. Olivares Santana, Aguascalientes, Ags. |
| Proyecto: | Sistema de Gestion de Obras - Proyectos Topograficos y Construcciones (PROTOCEM) |

# 2. ASISTENTES

| Nombre | Rol | Organizacion / Area |
| --- | --- | --- |
| I.C. Carlos Eduardo Macias Chairez | Cliente / Validador | PROTOCEM |
| M.C. Jesus Hector Ruiz Gallegos | Asesor / Testigo | UAA - Ing. Requerimientos |
| Roman Gonzalez Mata | Equipo desarrollador | UAA - Ing. Requerimientos |
| Rodrigo Hernandez Hernandez | Equipo desarrollador | UAA - Ing. Requerimientos |
| Alejandro Martinez Muniz | Equipo desarrollador | UAA - Ing. Requerimientos |
| Isaac Alejandro Ruvalcaba Martinez | Equipo desarrollador | UAA - Ing. Requerimientos |

# 3. OBJETIVO DE LA REUNION

Presentar el prototipo HTML del Sistema de Gestion de Obras al cliente de PROTOCEM para:

- Verificar que las funcionalidades representadas corresponden a los requerimientos documentados.

- Obtener retroalimentacion directa del cliente sobre el flujo y la interfaz de cada pantalla.

- Registrar ajustes, correcciones o aprobaciones sobre cada pantalla revisada.

- Obtener la aprobacion formal del prototipo como base del diseno del sistema.

# 4. PANTALLAS REVISADAS Y RETROALIMENTACION

Retroalimentacion del cliente para cada pantalla presentada durante la sesion:

| ID | Pantalla | Retroalimentacion del cliente | Decision |
| --- | --- | --- | --- |
| PNT-01 | Login | El ingeniero confirmo que el flujo de autenticacion era claro. Solicito que el mensaje de error al fallar el login sea generico para no revelar si el correo existe. | Aprobada con ajuste |
| PNT-02 | Dashboard | Se aprobo la visualizacion de KPIs de rentabilidad. El ingeniero destaco la alerta visual de desviacion de precios superior al 5%. | Aprobada |
| PNT-03 | Proyectos | El cliente aprobo el formulario de nuevo proyecto. Solicito que cerrar proyecto requiera confirmacion doble y sea exclusivo del Administrador. | Aprobada con ajuste |
| PNT-04 | Compras | Aprobada. La asociacion automatica al proyecto resuelve el principal cuello de botella actual. | Aprobada |
| PNT-05 | Salidas de Material | Aprobada. El ingeniero valoro el campo 'Tipo de salida' (consumo, merma, robo, prestamo) como herramienta de control interno. | Aprobada |
| PNT-06 | Inventario | Aprobada con comentario: solicito que el stock nunca pueda mostrarse negativo y que haya indicador rojo bajo un umbral minimo configurable. | Aprobada con ajuste |
| PNT-07 | Cotizaciones | El ingeniero aprobo la comparacion precio cotizado vs. precio real. Confirmo que la restriccion de acceso por rol en esta seccion es critica. | Aprobada |
| PNT-08 | Usuarios | Aprobada. El cliente aprobo la gestion de roles y la capacidad de desactivar cuentas sin eliminar registros historicos. | Aprobada |

# 5. REQUERIMIENTOS AJUSTADOS TRAS LA VALIDACION

La revision del prototipo genero los siguientes ajustes a los requerimientos documentados:

| ID | Requerimiento original | Ajuste solicitado | Accion a tomar |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-14 | Al cerrar un proyecto el sistema bloquea nuevas compras y salidas. | Requiere confirmacion doble antes de cerrar. Solo el Administrador puede ejecutar esta accion. | Actualizar criterio de aceptacion en Matriz de Requerimientos v1.2. |
| RF-08 | Control de acceso por roles: Admin, Encargado, Solo lectura. | El mensaje de error al login debe ser generico (no revelar si el correo existe). | Ajustar texto del mensaje de error en pantalla PNT-01. |
| RF-03 | Stock del catalogo de materiales actualizable automaticamente. | Stock nunca puede mostrarse negativo. Agregar indicador rojo cuando material este bajo umbral minimo configurable. | Agregar campo 'Stock minimo' al catalogo y logica de alerta. Actualizar criterio RF-03. |

# 6. ACUERDOS Y PROXIMOS PASOS

| Acuerdo / Accion | Responsable | Fecha limite |
| --- | --- | --- |
| Ajustar mensaje de error en PNT-01 (login generico) | Equipo de desarrollo | 23/05/2025 |
| Agregar campo Stock minimo y alerta visual en Inventario | Equipo de desarrollo | 23/05/2025 |
| Implementar confirmacion doble en cierre de proyecto (PNT-03) | Equipo de desarrollo | 23/05/2025 |
| Actualizar Matriz de Requerimientos con ajustes de esta sesion | Roman Gonzalez Mata | 24/05/2025 |
| Actualizar Matriz de Trazabilidad | Equipo de desarrollo | 24/05/2025 |
| Entregar documentacion final al asesor academico | Equipo de desarrollo | 30/05/2025 |

# 7. APROBACION FORMAL

El cliente APROBO el prototipo CON LOS CAMBIOS indicados en la Seccion 5.

| Cliente / Validador | Representante del equipo |
| --- | --- |
| I.C. Carlos Eduardo Macias Chairez Representante Legal - PROTOCEM Firma: _______________________________ Fecha: _______________________________ Aprobado con los cambios indicados | M.C. Jesus Hector Ruiz Gallegos Asesor academico / Testigo - UAA Firma: _______________________________ Fecha: _______________________________ Testigo de la sesion de validacion |

Nota sobre la aprobacion formal La validacion fue realizada en sesion presencial con el cliente I.C. Carlos Eduardo Macias Chairez el 17 de mayo de 2025. Las reuniones de trabajo se llevaron a cabo de forma continua previo a la formalizacion de este documento. La aprobacion fue emitida verbalmente durante la sesion y ratificada mediante confirmacion directa. El M.C. Jesus Hector Ruiz Gallegos estuvo presente como testigo academico y puede certificar la validacion. El espacio de firma queda disponible para la ratificacion documental formal del cliente.